任务方向1：新器件共性技术

面向高性能计算芯片、存储芯片、模拟芯片的应用需求，针对集成密度、访存能效、感知精度的问题，开展先进逻辑新器件、先进存储新器件、先进模拟新器件等三个层面的新器件共性技术任务布局。在先进逻辑新器件层面，研究三维垂直晶体管、新型沟道晶体管、二维半导体、存内计算、三维集成关键材料等新器件共性技术，实现3纳米以下器件技术的原始创新，支撑下一代高性能计算芯片研制。在先进存储新器件层面，研究超大容量三维新型非易失存储器、超高速嵌入式非易失存储器、超高带宽闪存器件等新型存储器件、以及新型存内计算器件等共性技术，全面支撑下一代高性能数据访存以及端侧计算新技术的发展。在先进模拟新器件层面，研究神经形态类脑感知与集成化柔性智能感知器件等共性技术，支撑新一代高性能模拟芯片的性能提升与关键技术突破。本任务方向预期将先进逻辑器件的集成密度提升1倍，性能提升50%，将新型存储器件的存储密度提升2倍，访问时间降低2倍，单比特计算能效提升2倍，算力密度提升2倍，将模拟器件的帧频提升1个数量级，能耗降低2~3倍，动态范围提升2倍以上。通过新器件共性技术的突破，为推动高性能计算、大容量存储以及高灵敏感知芯片应用技术的发展，奠定关键自主可控技术基础。

任务1.1 高性能集成垂直晶体管先导技术

研究内容

预期成果

任务1.2 基于新型沟道材料的逻辑器件先导技术

任务1.3 二维半导体新器件

任务1.4 新型存储器件

任务1.5 新型存内计算器件

任务1.6 神经形态与集成化柔性智能器件

任务1.7 三维集成关键材料的国产化和性能提升

任务方向2：新架构共性技术

面向AI大模型训练、智能感知与认知、推理与学习等任务中计算、存储与传输等核心应用需求，针对传统架构存在的“存储墙”“面积墙”“算力瓶颈”“安全与性能失衡”“模拟精度不足”等关键问题，开展先进计算新架构、先进存储新架构、先进模拟新架构等三个层面的新架构共性技术布局。在先进计算新架构层面，研究夸存储层级存算一体、低温硅基计算、三维近存计算、晶圆级异构集成、大规模类脑计算、开源扩展AI算力、安全可信计算等新架构共性技术，支撑算力和能效水平的突破。在先进存储新架构层面，解决数据搬运能耗过高、存储访问延迟过大等瓶颈，实现存储-计算深度融合的性能跃升。在先进模拟新架构层面，研究智能化功率集成新架构、智能化信息感知新架构等新架构共性技术，支撑突破复杂场景模拟精度与效率的平衡难题。本任务方向预期将计算能效比提升50%以上，将带宽和存储容量提升1个量级，将电池监测转换时间提升1个数量级。

任务2.1 跨存储层级的存算一体新架构

任务2.2 低温硅基计算新架构

任务2.3 基于三维堆叠的近存计算新架构

任务2.4 晶圆级异构融合集成新架构

任务2.5 大规模类脑计算新架构

任务2.6 开源处理器扩展AI算力的新架构

任务2.7 高安全可信计算新架构

任务2.8 面向下一代存储的新架构

任务2.9 智能化功率集成新架构

任务2.10 智能化信息感知新架构

任务方向3：新工艺共性技术

面向物联网、5G/6G通信、可穿戴装备、商业航天、汽车电子等领域的应用需求，摆脱路径依赖的被动现状，开展平面微缩新工艺、立体集成新工艺、AI赋能新工艺等三个层面的新工艺共性技术布局。在平面微缩新工艺层面，研究FDSOI特色集成工艺、新原理电子束图形化、高选择比刻蚀、以及超浸润图形化等新工艺共性技术，突破EUV受限的局面，实现等效7纳米及以下的技术自主可控。在立体集成新工艺层面，研究高密度大尺寸三维异构集成、三维集成高密度键合等新工艺共性技术，支撑超大集成尺寸、超高数据带宽和超强散热能力的新一代算力型芯片的自主可控研制。在AI赋能新工艺层面，研究三维集成高精度量测、AI赋能的仪器设备等新工艺共性技术，全面提升生产效率、精度和稳定性。通过本任务的研究，支撑实现7纳米及以下节点关键装备的技术突破和自主可控。

任务3.1 FDSOI特色集成工艺

任务3.2 无透镜磁约束大视场电子束投影图形转移关键技术

任务3.3 高选择比刻蚀装备关键技术

任务3.4 超浸润材料图形创制技术

任务3.5 大尺寸三维异构集成关键工艺

任务3.6 面向三维集成芯片的高密度互连关键工艺

任务3.7 面向三维集成的高精度套刻量测装备

任务3.8 AI赋能的仪器设备技术

任务方向4：新工具共性技术

面向先进计算和存储等高端芯片设计，针对复杂度瓶颈问题，开展AI赋能新工具和跨层协同新工具等两个层面的新工具共性技术布局。在AI赋能新工具层面，研究复杂逻辑电路自动验证、模拟电路自动化设计、集成电路制造数字孪生技术等新工具共性技术，支撑集成电路设计产业创新节奏大幅提升，解决集成电路新工艺开发周期长问题。在跨层次协同新工具层面，研究工艺-单元协同和设计-系统协同方法、新一代计算芯片高效的软硬件协同设计工具链等新工具共性技术，支撑算力芯片在同等工艺条件性能功耗和成本PPA大幅提升，显著提升计算芯片设计的整体性能与效率。本任务方向预期提升集成电路设计效率50%以上，新工艺开发周期降低50%，算力芯片在同等工艺条件下PPA提升15%。

任务4.1 面向集成电路的智能设计新工具

任务4.2 面向集成电路的智能制造新工具

任务4.3 面向算力芯片的跨层级协同设计新工具

任务4.4 面向开源硬件的软硬件协同设计新工具

# 七、组织实施方式与保障措施

围绕我国微纳电子技术自主创新、自主可控和产业体系建设，深入贯彻落实习近平总书记关于“从源头和底层解决关键技术问题”的重要指示及二十届三中全会精神，按照《国家重点研发计划管理暂行办法》要求，聚焦算力、带宽、能效、设计效率、集成度等五大瓶颈，以新器件、新架构、新工艺、新工具攻关为主线，扎实做好专项实施与管理，为抢占技术制高点、提升产业链韧性与核心竞争力提供坚实保障。

（一）组织实施机制

1.专项的统筹协调机制和责任分工 （明确主责部门与其他部门间统筹协调和责任分工，专业机构、部省联动、军民融合等联合组织实施机制等。）

本专项由工业和信息化部作为主责部门，联合国家发展和改革委员会、科学技术部、教育部、中国科学院以及相关地方政府，共同建立专项实施协调机制。

主责部门职责：工业和信息化部负责专项的总体布局、动议凝练与动态优化，统筹指导实施方案编制，深度参与任务分解、指南编制、项目安排与组织实施，并对关键节点进行考核、监督评估及总体验收。工信部将充分发挥其在推动产业创新、促进两化深度融合、构建现代化产业体系等方面的职能优势，将专项成果与“卡脖子”技术攻关、重大技术装备推广应用、产业链强链补链等重点工作紧密结合，确保专项成果快速转化为现实生产力。

部门协同机制：建立多部门常态化会商制度，协同推进政策、资金与资源的统筹配置。在发改委相关机制下，重点协调解决专项实施过程中遇到的重大产业政策、基础设施建设、技术标准制定及应用示范推广等跨部门难题，形成上下联动、左右协同的工作格局。

专业机构管理：综合考虑项目管理能力、人员队伍、工作延续性及专业技术领域特点，建议由国家自然科学基金委高技术研究发展中心（以下简称“专业机构”）作为本专项的专业管理机构。专业机构负责项目申报受理、评审、立项、过程管理和结题验收等具体工作，并对项目实施的进度、质量和效果负责，定期向主责部门报告专项执行情况。

2.专项组织实施机制 （说明拟采取部门、地方、业主单位等何种负责制？说明拟采用的“揭榜挂帅”等项目分类管理机制。拟委托专业机构的，综合考虑目前专业机构的履约信誉、任务匹配度、项目管理能力、人员队伍、管理业绩、任务饱和程度、工作延续性以及管理工作方案的可行性，以及本专项专业技术领域特点。）

坚持分类精准施策，建立“企业主导、应用牵引、多元协同、权责清晰”的高效实施机制，充分发挥企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化中的主体作用。

企业主导的协同攻关模式：针对面向重大应用场景、市场需求明确的关键共性技术攻关任务，鼓励由行业领军企业作为牵头单位，提出“应用出题”，组织高校、科研院所等优势团队联合“答题”。通过“企业+高校/院所”的“双牵头”模式，形成从基础研究、关键技术突破到产品应用的全链条协同。中央财政资金发挥战略引导作用，带动企业按比例投入自筹资金，形成风险共担、利益共享的联合攻关机制，充分发挥企业资金的市场化驱动力，确保研发成果直接面向产业需求，加速成果转化和迭代升级。

多元项目组织模式：针对不同任务性质，灵活采用多种项目组织模式。

定向委托：对于目标明确、路径清晰、涉及产业链核心环节的重大战略性任务，可采取“定向委托”模式，择优选择具有长期积累和雄厚实力的国家战略科技力量承担。

揭榜挂帅：对于面向重大应用场景、急需突破的“卡脖子”技术难题，实行“揭榜挂帅”机制，唯才是举，鼓励各类创新主体公平竞争，特别是激发有潜力的科技型中小企业活力。

青年科技人才培养：设立青年科学家项目，支持青年科研人员在关键核心技术攻关中挑大梁、当主角。支持男38岁、女40岁以下的青年科研人员承担项目，在同等条件下优先支持35岁以下青年人才。对结题考核优秀的青年项目，在后续任务安排中予以优先考虑。

全过程管理与服务：强化项目全过程管理与服务，建立“里程碑”考核机制。专业机构组织评审专家或第三方评估机构，对项目关键节点进行动态跟踪和评估。根据技术进展、市场变化及国际形势，可适时对任务实施路径、考核指标等进行优化调整。项目承担单位作为项目管理的第一责任主体，需建立完善的内部管理、风险防控和知识产权保护制度。建立信用评价体系，对项目实施主体进行信用记录，作为后续支持的重要参考。

3.任务动态调整机制 （说明专项实施期间由于国内外形势变化、技术攻关进展、重大颠覆性发现、科技快速迭代等原因，实施方案主要任务可能存在的动态调整需要。）

建立灵活、包容的任务动态调整机制，确保专项布局始终保持前瞻性、战略性和适应性，为应对不确定性预留操作空间。

适应国际形势变化：建立对国际科技竞争态势、进出口管制政策等变化的跟踪研判机制。当国际形势发生重大变化，对现有技术路径造成影响时，由专项实施协调机制组织专家深入研判，适时优化任务布局，在巩固主赛道的同时，探索开辟非对称技术路线，确保专项整体目标的稳健实现。

紧跟前沿技术突破：建立前沿技术动态追踪与专家评议机制。定期组织战略专家，对全球微纳电子领域的最新突破性成果、颠覆性技术进行扫描与研判。对于有潜力改变技术发展方向的重大原创性发现，可探索通过专家推荐、定向委托等方式，在已有任务框架下灵活部署探索性研究任务，为未来发展储备技术能力。

基于中期评估的优化：在专项实施的中期阶段，组织独立第三方评估机构进行全面系统的绩效评估。根据评估结果，对各项任务的进展、技术指标的先进性、组织管理效能等进行综合研判，对成效显著、需求迫切的任务可加大支持力度，对进展滞后的任务进行指导调整，确保专项整体高效推进。

（二）保障措施 （说明主责单位、相关部门、地方、单位对专项组织实施，特别是在推动成果转化方面的配套政策，如集成应用示范、场景开放、测试平台建设、中试平台建设、产业对接、行业标准、市场准入、补贴优惠、激励机制、知识产权保护措施等。）

1.强化政策协同与产业化导向保障

优化采购与准入机制：加大首台（套）、首批次、首版次应用保险补偿机制对专项成果的支持力度。建立自主创新产品推荐目录，在政府主导的国家重大工程、关键基础设施、国有企业采购中，引导优先使用自主可控的国产芯片、装备、软件，为国产技术提供早期市场和迭代机会。严格进口产品审查，营造公平竞争的市场环境。

完善知识产权保护与成果转化：建立健全专项成果的知识产权管理制度，明确项目承担单位的知识产权归属、使用和转移规则，支持高校院所通过“先使用后付费”等方式向中小企业转化成果。加大对集成电路布图设计、核心专利的司法保护力度，营造鼓励创新、保护创新的良好氛围。

2.创新资金投入与保障机制

多元化投入体系：强化中央财政资金的战略引领作用，重点支持基础前沿、共性关键技术攻关。对于面向产业应用、市场属性显著的任务，坚持以企业投入为主，中央财政通过“后补助”、税收优惠等方式引导，撬动更多社会资本投入。鼓励地方政府结合区域产业优势，配套资金支持专项成果在本地转化和产业化，形成“中央引导、地方配套、企业为主、社会参与”的多元化投入格局。

科技金融支撑：鼓励国家新兴产业创业投资引导基金、国家集成电路产业投资基金等，加强与本专项的对接，对专项成果转化和产业化项目进行投资。支持金融机构开发符合科技企业特点的信贷产品，为专项支持的创新型企业提供全生命周期的金融服务。

3.深化产学研用融合与平台建设

构建协同创新网络：依托专项任务，推动国家实验室、全国重点实验室、国家技术创新中心等国家级创新平台与龙头企业、高校院所深度融合。支持组建由领军企业牵头的创新联合体，实现“应用-设计-制造-工具”全链条协同，促进创新链与产业链的精准对接。

推进产教融合：与国家集成电路产教融合创新平台形成联动，将专项攻关任务与人才培养紧密结合。鼓励项目承担单位联合高校建立微纳电子技术卓越工程师培养基地，通过“双导师制”、联合攻关等方式，培养一批兼具理论深度和实践能力的复合型、创新型人才。

4.加强第三方平台与专家智库支撑

充分发挥第三方平台作用：鼓励和支持专业化、市场化的第三方技术服务平台、检测认证机构、中试平台等参与专项实施，为项目团队提供技术验证、性能测试、工艺优化、成果评估等服务，降低创新成本，加速成果熟化。

建立高水平专家智库：组建由战略科学家、技术专家、产业领袖、政策专家等多方力量构成的专项专家咨询委员会，参与专项顶层设计、战略研判、项目评审、中期评估和绩效评价等工作。定期举办高水平学术会议、产业论坛、技术对接会等活动，促进学术交流、思想碰撞与产学研用深度融合，为专项实施提供高质量的智力支持。

5.加强开放合作与人才队伍建设

坚持开放创新：在保障国家科技安全的前提下，积极拓展国际科技交流与合作渠道。支持国内科研机构和企业参与国际大科学计划、国际标准制定，吸引全球顶尖科学家和团队来华开展合作研究，利用全球创新资源服务我国微纳电子技术发展。

构建人才高地：通过专项实施，集聚和培养一批具有国际影响力的战略科学家、领军人才和高水平创新团队。鼓励通过“揭榜挂帅”等机制，让领军人才在重大任务中挑大梁。支持青年科技人才在关键岗位和重大项目中历练成长，营造潜心钻研、追求卓越的良好氛围，为建设科技强国奠定坚实的人才基础。