关于设立”极低轨卫星智能体工程”国家重大科技专项的建议

日期： 2026年3月

【核心判断】 极低轨天基智能，是大国博弈下一个无法回避的主战场，是国际公认的战略大势；轨位频率窗口正在关闭，5至8年内饱和占用，一旦失守不可逆转；我国在“复杂网络+简单节点”软件定义晶上系统工程上拥有国际独有的原创积累，这条路线精准规避芯片代差与运力劣势，走通则实现从被动到引领的战略重塑；专项成果是全局性、基础性、带动性的——影响国家安全格局、科技话语权和万亿级产业生态，是中国向科技强国迈进在天基智能领域的具体落脚点。

一、形势研判：天基智能革命已经开始，中国不能缺席

（一）极低轨道：大国竞争的新战略制高点

极低轨道（ULEO，高度150至250公里）正在成为全球大国战略博弈的核心轨位。这一判断不是预测，而是正被对手的行动快速证实的现实。极低轨的战略价值，在所有轨道高度中独一无二，且多项关键指标同步达到最优：

感知能力：对地分辨率优于0.1米，是中低轨的10倍以上，是对现有任何侦察卫星体系的根本性超越。

通信能力：通信时延低至1毫秒量级，约为LEO的三分之一、GEO的三十分之一；路径损耗极低，可与普通智能手机直接建立通信链路，无需专用终端——这意味着1000颗满星座建成后，全球70亿部手机用户无需任何硬件升级即可接入天基网络，这是中高轨道在物理上无法实现的覆盖能力。

战略韧性：大气阻力形成独特的”自清洁”机制，战时遭受反卫星打击的碎片将在数天至数周内自然再入烧毁，从根本上规避”凯斯勒效应”（Kessler Syndrome）。高轨及中低轨一旦触发级联碰撞，该轨道将数十年乃至百年无法安全使用，造成不可逆战略灾难——而极低轨在物理机制上把战时打击的战略风险约束在可控范围之内。

工程优势：轨道高度低、辐射剂量小，可广泛采用工业级、车规级器件，大幅降低单星成本与器件采购风险，在当前芯片制裁趋严背景下赋予我国更大的自主工程空间。

此外，在轨道动力学上，150至250公里高度带内各卫星轨道周期高度集中，具有泛同步轨道特性，使星座设计大幅简化，组网协调难度显著降低，对特定战略区域的高重访频率覆盖更为稳定，是其他轨位无法复制的天然工程红利。

（二）竞争态势：美国已将AI代差系统性延伸至轨道空间

当前，美国正以举国体制之力全面布局极低轨天基智能，且已从战略论证进入工程加速阶段：

2026年3月，NVIDIA创始人黄仁勋在GTC大会发布Space-1 Vera Rubin模组，搭载3nm以下先进工艺的Rubin GPU，AI推理算力较H100提升约25倍，联合Aetherflux、Planet、Kepler Communications等企业构建”从地面到太空无缝运行”的在轨AI计算生态。战略意图清晰：将地面数据中心的算力代差，系统性地延伸至轨道空间，在天基领域建立新的技术壁垒。无独有偶，马斯卡在Terafab也宣布了单星百千瓦、数量百万颗的太空算力卫星方案，

SpaceX星链在轨规模已达10,200颗，且以每月数百颗的速度持续扩张。美军基于星链的天基分布式作战支援能力验证已从实验室走向实战部署。

极低轨竞争正从资源争夺进入体系能力博弈阶段，这不是遥远的趋势，是正在发生的战略现实。

（三）跟跑路线的根本局限：正面竞争，注定被动

理解竞争态势之后，必须直面一个根本性问题：我国与美国在这场竞争的传统维度上存在系统性差距——

- 芯片工艺：2至3代以上差距，量产制程节点差距在4nm以上，短期内难以弥补；

- 运载能力：SpaceX年入轨运力超200吨，我国现役主力火箭约为其五分之一；

- 在轨规模：仅星链一家的在轨规模，便是我国全部在轨卫星数量的数倍以上。

如果沿用”先进芯片+超大星座+单功能分离部署”的传统路线追赶，是在我方最薄弱的三个维度上正面消耗——以短击长，不可为，且随美国”算力+星座”双重优势的持续扩大，差距只会越来越大。继续跟跑，是注定的被动局面。

问题的关键，在于找到一条既规避我方短板、又发挥我方独特优势的新路线——而这条路线，我们不仅找到了，而且已经有了独一无二的工程积累。

二、原创路线：以智能涌现定义新范式，以体系协同超越单点算力

（一）卫星智能体：国际首创的原创概念

卫星智能体（Satellite Agent，SA），是指以极低轨道为运行域，通过软件定义晶上系统（SDSoW）与软件定义互连（SDI）将感知、通信、导航、计算、存储、指挥控制等多种功能深度集成于单颗卫星平台，依托复杂网络驱动多星协同涌现，具备环境感知、自主决策、在轨演化与集群协同能力的新型天基智能自主系统。

一句话本质定义：以极低轨为域、以晶上集成为体、以软件定义为核、以自主演化为魂、以集群涌现为纲的新一代天基智能自主体系单元。

本专项在国际上首次提出以”集群智能涌现”替代”单星大算力堆砌”的极低轨天基系统设计范式，以“复杂网络×简单节点”工程技术路线为支撑，系统建立工业级器件协同星座在体系效能上超越先进制程单星的技术理论与工程路径，填补了全球在极低轨天基分布式智能体系理论与工程方面的空白。中国是该方向国际技术规则的首要定义者。

（二）与传统路线及美国方案的根本差异

| 维度 | 传统分离式卫星 | 美国NVIDIA Space-1路线 | 卫星智能体（本方案） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心逻辑 | 单功能分离，地面处理 | 先进制程单星大算力堆砌 | 简单节点×复杂网络→集群智能涌现 |
| 工艺依赖 | 无特殊要求 | 3nm以下先进制程，受制裁约束 | 工业级/车规级器件可用，完全自主可控 |
| 智能来源 | 地面注入指令 | 单星预置推理算法 | 多星协同涌现，在轨持续演化 |
| 协同方式 | 点对点链路 | 仍以单星能力为核心 | SDI星间组网，集群任务动态分工 |
| 演化能力 | 入轨即功能固化 | 架构固化于Transformer | OTA在轨演化，功能软件定义重构 |
| 抗毁能力 | 单点失效全链路中断 | 单星高价值目标，易被优先打击 | 分布式无中心，节点损毁后自动重组 |
| 国内可行性 | 受制裁器件约束 | 直接受制裁，无法复制 | 完全绕开制裁，自主可控 |

（三）为何这条路线是中国的最优选择：扬长避短的战略匹配

这不是退而求其次，而是以我之长克彼之短的主动定义：

| 我国客观约束 | 卫星智能体路线的应对 | 结果：劣势转化 |
| --- | --- | --- |
| 芯片工艺代差2～3代 | 工业级器件+SDSoW架构创新，无需先进制程 | 制裁制约→工程自主机遇 |
| 运载运力仅为SpaceX五分之一 | 3颗卫星智能体替代5至8颗单功能卫星效能 | 运力劣势→载荷效益优势 |
| 在轨星座规模差距悬殊 | 以体系涌现质量代替数量规模竞争 | 数量劣势→质量引领优势 |
| 算力芯片受制裁 | 晶上异构集成完全绕开，产业链自主 | 制裁壁垒→自主生态先机 |
| 单点算力堆砌追赶无望 | CST体系协同涌现，集体智能超越单星 | 单点劣势→体系涌现优势 |

邬江兴院士团队提出的复杂网络超线性协同定理表明：当多星网络的时空协同复杂度超越临界阈值，体系涌现的集体智能呈指数增强而非线性叠加。这意味着：采用工业级器件、通过高复杂度协同网络构建的星座，在体系效能上可以超越采用先进制程的单星竞争对手。这是以理论推论为支撑的战略逻辑，不是工程上的折衷取舍。

三、工程基础：核心技术已成，“十五五”具备全面工程部署条件

本专项依托四项核心技术的协同突破。这些技术均已在”十四五”期间取得实质性工程进展，这不是需要从零出发的预研项目，而是基础已成、时机已至、亟待国家层面统筹推进工程化落地的重大专项。

（一）软件定义互连（SDI）：激活集群智能涌现的架构核心

SDI以化合键拓扑约束的复杂网络为设计基础，通过软件编排实现高带宽、低时延、低功耗的动态互联，使感知、计算、通信、导航各功能模块跨越传统边界协同运作，形成功能互补、拓扑自愈、协同涌现的一体化物理网络基础。依据网络时空协同复杂度理论，SDI通过提升星上/星间网络时空耦合系数，可指数级放大整星及星座的智能涌现潜力。

工程基础：我国已完成SDI第一代、第二代核心芯片自主研制突破，功能与性能指标验证完毕，具备直接支撑星上可重构高速互连网络工程实现的基础，是整个系统工程可行性的关键支点。

（二）软件定义晶上系统（SDSoW）：感传存算一体的物理基础

在晶圆级封装层面，将射频前端（SAR/通信天线）、光电传感器、存储器件（DRAM/NVRAM）、计算芯片（NPU/DSP/FPGA）异构集成于同一晶上系统，通过物理约束驱动的拓扑生成机制，形成高密度、低功耗、强耦合的一体化功能基底。较传统多芯片组合方案：体积缩减60%，功耗降低40%，互联带宽提升10倍以上。该路线以先进封装代替先进制程，以集成架构创新跨越工艺代差约束——不依赖受制裁先进制程节点，是绕开芯片制裁、实现系统级跨越的完整可行路径。

工程基础：经”十四五”国家统筹布局，SDSoW已完成工艺验证与多款原型晶上系统研制，工程落地的工艺基础与系统架构设计趋于成熟。SDI与SDSoW两项技术相互支撑，形成完整的工程可行性闭环，“十五五”具备全面进入工程研制与规模部署的条件。

（三）大规模高密度异构异质集成：产业链完整，自主可控

将射频、存储、计算、传感器等多类型异构异质芯片以大规模高密度方式集成，是支撑卫星智能体”感传存算一体”的制造工艺基础。国内FOPLP、CoPoS等先进封装技术快速成熟，相关龙头企业已具备支撑该路线的完整基础工艺能力，自主可控程度高，形成对制裁的完整工程绕开路径，是以中国自主产业链实现系统级性能跨越的最具可行性方向。

（四）星载多功能大模型（SLM）：在轨自主智能的软件核心

我国在端侧推理与轻量化大模型方向已取得阶段性突破。在功耗约束（10至50W量级）下实现百亿参数级推理的工程验证已完成，具备”十五五”星载工程部署基础条件。星载SLM使卫星具备自主生成处理策略、在轨动态重构功能配置、从运行数据持续学习升级的能力，从根本上改变传统卫星”入轨即固化”的局限，是实现卫星智能体”自主演化”特性的软件基础。

综合评估：上述四项核心技术的工程积累，使极低轨卫星智能体专项在”十五五”期间具备从工程研制到规模部署的完整可行性。我国在上述路线上均处于国际前沿，且不依赖受制裁的先进工艺节点，完全发挥了我国集成架构创新与体系工程的综合优势。

四、实施方案：三阶段换道超车，能力里程碑驱动

（一）卫星智能体体系架构

三层智能涌现体系：

- 单星智能（Individual Intelligence）：每颗卫星作为独立智能体，具备完整的感知—处理—决策—执行闭环，不依赖地面实时指令。星上SLM支持本地推理、异常检测、自主机动决策。

- 集群智能（Swarm Intelligence）：同轨道面内多颗卫星通过SDI星间链路实时协同，形成分布式任务动态分工——某颗星负责感知，另一颗负责通信中继，再一颗负责计算处理，形成”动态分布式杀伤网”，彻底消除单点失效风险。

- 体系智能（System Intelligence）：ULEO（150至250km）、LEO（450至2000km）、MEO导航卫星、GEO同步卫星、平流层浮空平台与地面网络，构成多层超融合网络智能体系，实现全域覆盖、弹性冗余、按需服务的完整天基智能底座。

（二）三阶段部署路径（以体系能力里程碑为考核核心）

| 阶段 | 时间 | 规模 | 核心技术里程碑 | 体系能力里程碑 | 战略意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证阶段 | 2026—2028 | 40颗 | SDSoW Gen1+SDI三代在轨联合验证；SLM星上协同推理 | 超线性协同增益在轨实测验证（体系效能超越单星线性叠加） | 关键轨位先占，锁定频率法律优先权 |
| 组网阶段 | 2028—2031 | 200颗 | SDSoW Gen2功能密度提升3×；集群任务动态分工系统 | 亚太区域全覆盖，集群智能形成，在轨自适应能力达θ3级 | 区域体系作战能力初步形成，卫星直连手机区域服务激活 |
| 引领阶段 | 2031—2035 | 1000颗 | SDSoW Gen3，iSNet全域协同 | 全球覆盖，体系智能完整涌现；全球直连手机全面激活；超融合网络智能体系完整部署 | 极低轨战略主导地位确立，从战略被动跨越到主动引领 |

（三）技术路线图

2026-2028（验证阶段）

├── SDI三代核心芯片工程化（纳秒级重构，支持百节点星间组网）

├── SDSoW Gen1星载系统研制（体积缩减60%，功耗40W以内，10×带宽）

├── SLM星载部署（50W约束下百亿参数推理验证）

├── 40颗试验星座发射部署（极低轨关键频段占位）

└── 协同增益在轨首测（验证超线性效益大于1.5×单星线性叠加）

2028-2031（组网阶段）

├── SDSoW Gen2量产（3×功能密度，Chiplet异构集成）

├── 集群任务调度系统（百星级动态分工，延迟<10ms）

├── 200颗亚太星座建成，直连手机区域商用启动

└── 集群智能自主级验证（跨星自主任务重组，无需地面指令）

2031-2035（引领阶段）

├── SDSoW Gen3（3D堆叠，千亿参数级星上SLM支撑）

├── 1000颗满星座，全球覆盖

├── 多层超融合网络体系完整部署

├── 全球直连手机全面商用（70亿手机可直接接入）

└── 体系智能涌现验证（集群自主智能）

五、综合效益：全局性、基础性、带动性的战略回报

（一）战略格局重塑：从被动应对到主动定义规则

建成40颗初始星座即完成关键轨位法律先占，锁定频率资源优先权，将轨位竞争主动权掌握在我方手中；建成1000颗满星座后，我国将在极低轨形成与美国Starlink体系正面竞争的完整战略能力，从根本上改变”对方建设、我方应对”的被动格局。这是中国首次在新兴战略轨位上实现先手定义、从跟随到引领的格局性跨越，将从根本上保障我国在太空战略博弈中的主动地位与长远发展空间。

（二）国家安全能力跃升：天基分布式智能支撑体系确立

建成覆盖极低轨的天基分布式智能感知—通信—决策一体化体系，实现：全域实时感知（分辨率优于0.1米）、毫秒级响应（时延1至3ms）、高度抗毁重组能力（分布式无中心，节点损毁后自动重组）。极低轨自清洁特性确保战时体系可在数天内通过补网恢复运转，有效应对大规模反卫星打击，从根本上改变天基系统的战略脆弱性，为国家安全提供可靠的天基智能底座，形成对美军”分布式杀伤网”天基作战体系的有效战略制衡。

（三）科技话语权建立：中国主导一个新兴全球战略技术领域

网络时空协同复杂度理论、SDI、SDSoW体系，作为中国原创、中国主导的天基智能体系核心理论与技术，专项实施后将在国际上形成完整知识产权体系与标准主导权。我们不仅造出来了，而且定义了这件事应该怎么做——这是科技话语权的本质。本专项将使中国在极低轨天基智能体这一新兴全球战略技术领域，确立理论定义者和标准主导者的双重地位，形成对该领域国际规则的持续影响力。

（四）产业生态带动：万亿级新质生产力增长极

本专项将直接带动异构异质集成、星载AI、星间通信、软件定义卫星系统、在轨智能服务等核心产业链发展：

- 卫星制造产业：SDSoW路线带动新型星载系统集成制造产业，形成数千亿规模市场

- 先进封装产业：FOPLP/CoPoS等先进封装技术大规模验证推广，带动国内先进封装产业跨越发展

- 星载AI产业：SLM星载推理技术形成新型AI硬件市场，与地面边缘AI形成产业协同

- 天基互联网产业：按1000颗满星座运营期测算，产业带动规模不低于1.5万亿元；全球直连手机通信场景商业化后，全球潜在用户规模超20亿，构成下一个万亿级卫星互联网市场

科技强国落脚点：本专项在极低轨天基智能领域为中国确立的，是理论开创者、工程引领者与标准定义者的三重地位——这正是科技强国的真正内涵：不在别人定义的赛道上追赶，而在自己定义的赛道上引领。

六、政策建议

建议一：将极低轨卫星智能体工程纳入”十五五”国家重大科技专项，顶层统筹，刻不容缓。 建议由国家统一规划，设立跨部委推进机制，确保2035年前建成1000颗满星座，形成完整极低轨战略存在。时机战略急迫，不可再行拖延。

建议二：2026年立即启动第一阶段40颗工程研制，2028年前完成轨位先占。 以”揭榜挂帅”机制联合高校、航天院所与龙头企业协同推进，优先完成SDI三代芯片+SDSoW Gen1星载系统工程化，在轨完成复杂网络超线性协同增益首次验证，为后续规模部署奠定技术基础与市场信心。

建议三：立即启动ITU极低轨频率轨位申报，以法律手段先行保护战略资源。 建议工业和信息化部会同国家航天局加快向国际电信联盟申报极低轨星座频率轨位资源，在专项正式立项前以法律程序固化我国极低轨战略存在，防止轨位资源被他方抢先占用。此项行动的时间紧迫性甚至超过专项立项本身，建议2026年上半年完成申报提交。

建议四：建立政产学研用金协同推进机制，以体系效能为核心评价标准。 设立国家极低轨卫星智能体产业联盟；确立以”协同增益验证—集群智能成型—体系智能涌现”为核心的分阶段验收体系，防止工程走向单纯规模堆砌；建立开放软件框架与SDI接口规范，凝聚产业合力，形成自主可持续演化的产业生态。

建议五：启动极低轨卫星智能体国际标准主导布局，以标准引领确立中国技术话语权。 尽快在ITU、IEEE、3GPP等国际标准组织提交中国主导的标准提案，将SDI互连协议、智能评估方法、卫星智能体协同协议栈等核心创新纳入国际标准轨道。标准主导权是产业生态全球影响力的战略支撑，必须与工程研制同步推进，而非等到产品成熟后再介入。

八、结语

这场博弈的本质，是谁能率先在极低轨道这一全新战略空间建立体系性存在，并以此定义天基智能时代的竞争规则。

美国的路线——先进工艺堆算力、超大星座占轨位——是他的强项，也是他在这条路上难以被追赶的优势所在。我们不走这条路，因为那是以短击长，是选择在对手最强的维度上消耗自己。

我们走的是另一条路，是以中国独有的原创理论与技术优势，定义一个不同的竞争维度：

- 不拼单星算力，拼星座体系的协同涌现；

- 不拼制程节点，拼集成架构的系统创新；

- 不拼星座数量，拼体系效能的引领质量；

- 不做标准跟随者，做标准的第一定义者。

这条路上，中国是国际上积累最深厚、最有条件走通的国家。走通之后，中国将在极低轨天基智能这一关系未来国家安全与产业竞争的核心战略域，完成从战略被动到主动引领的根本性跨越，形成中国主导的天基智能技术与产业生态——这是中国向科技强国迈进在天基智能领域的历史性一步。

基础已成，路线已明，产业已备，时机不可再误。建议尽快决策立项，全力推进。